EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS GLOBAL

Tomada de Preços nº 001/2013

Processo nº 0283/2013

Prestação de Serviços para execução de muro de arrimo de concreto estrutural com fornecimento de materiais e mão de obra

- – PREÂMBULO

  - A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, através do Departamento de Obras, torna público, que se acha aberta licitação na modalidade de “TOMADA DE PREÇOS regime de execução “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”, que será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, e alterações posteriores e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação.

  - Os envelopes nº 01 “Documentação” e nº 02 “Proposta Comercial”, deverão ser entregues e protocolados no Setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de Mococa, 3º andar, sito à Rua XV de Novembro, nº 360, Mococa Estado de São Paulo até às 14h00min do dia 05  de março  de 2013.

  - As empresas cadastradas, que se interessarem, em participar do presente certame, deverão adquirir a pasta contendo o Edital e Anexos a partir, do dia, 19 de fevereiro de 2013, mediante pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), destinados a cobertura de despesas reprográficas.

  - O início de abertura dos envelopes nº 01 “Documentação”, ocorrerá às 14h10min, do dia 05 de março de  2013_, na sala de Licitações anexo, da Prefeitura Municipal de Mococa, no mesmo endereço citado no item 1.2. A abertura do envelope nº 02 “Proposta Comercial” no mesmo dia, fica condicionada à desistência expressa de interposição de recurso de que trata o artigo 109, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, por parte dos participantes.

1.5. Para os termos deste processo licitatório, serão observados as disposições constantes nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006 que trata da participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas aquisições públicas.

1.6. Não serão aceitos, sob qualquer alegação, os envelopes “Documentação” e Proposta”, apresentados após o horário marcado parra o início deste certame.

- – OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para Prestação de Serviços para execução de muro de arrimo de concreto estrutural com fornecimento de matérias e mão de obra, conforme especificações nos Anexos Técnicos integrantes deste Edital.

2.2. O proponente vencedor deste certame, ao emitir a(s) nota(s) fiscal(is) fatura(s) deverá constar no corpo da(s) mesma(s), o número desta Tomada de Preços, Processo e Contrato, sob pena de retenção da mesma no setor de licitações até que se cumpra esta exigência.

3 – DAS CONDIÇÕES RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Das restrições

3.1.1. Não poderá participar da presente licitação empresa:

3.1.1.1. declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e que não tenha restabelecido sua idoneidade;

3.1.1.2. com falência decretada;

3.1.1.3. concordata

3.1.1.4. Suspensa pela prefeitura municipal de Mococa

3.2. Das condições

3.2.1. Poderão participar da presente, Tomada de Preços as empresas cadastradas nesta Prefeitura ou que atenda a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas, observada a necessária qualificação:

a) O certificado de Registro Cadastral, expedido pela Prefeitura Municipal de Mococa, dentro do prazo de validade, guardada a conformidade do objeto da Licitação.

3.2.2. Caso as certidões elencadas nos itens 3.2.2.1. e 3.2.2.2., constantes no registro cadastral da licitante estejam vencidas, esta deverá apresentar novas certidões, válidas no envelope de nº 01.

3.2.3. No caso dos documentos mencionados nos subitens 3.2.2.1. e 3.2.2.3, não fixarem prazo de validade, serão considerados com até 60 (sessenta) dias a contar de sua emissão.

3.2.2.1. . Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão de regularidade de tributos federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e certidão de regularidade quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), e Fazenda Estadual (certidão de regularidade de tributos estaduais) e Municipal (certidão imobiliária e mobiliária ou certidão única que englobe a regularidade total) do domicílio da sede do licitante, na forma da lei.

3.2.2.2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por tempo de serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

3.2.2.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943

3.2.2.4. Prova de recolhimento da caução de participação no valor de R$._756,95 (setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), correspondente a 1% do valor total do contrato, recolhida conforme o artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93

a) No caso se a caução for em moeda corrente nacional, para efetuar o depósito diretamente na rede bancária autorizada, o proponente deverá retirar guia de recolhimento até as 17h00min do dia útil imediatamente anterior à data de entrega dos envelopes.

b) Nos demais meios de garantia, deverão ser entregues no setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Mococa, no endereço da sede administrativa já citada, que emitirá o respectivo comprovante, até as 17h00min do dia útil anterior à data de entrega dos envelopes.

4 – DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

4.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição.

4.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

4.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 4.2., implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

5 – DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES

5.1. Indicação da razão social e endereço completo do proponente

5.2. Nome do órgão licitante

5.3. Número do processo e da Tomada de Preços

5.4. Data e horário da Tomada de Preços

6 – ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO

6.1. No envelope 01 – DOCUMENTAÇÃO, que será apresentado indevassável, deverão ser apresentados os documentos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada da seguinte forma:

6.1.1. O exigido no subitem 3.2.1 e no subitem 3.2.2., se for o caso.

6.1.2 Indicação do aparelhamento técnico adequado, disponíveis e necessários para a execução das obras/serviços;

6.1.3. Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para realização dos serviços a serem executados;

6.1.4. As exigências contidas nos itens 6.1.2. e 6.1.3., deverão ser atendidas mediante a apresentação de relação explicita e detalhada e de declaração formal de sua disponibilidade

6.1.5. Dados do representante legal para assinatura de Contrato, conforme modelo anexo a este edital.

6.1.6) Comprovação que possui, em seus quadros, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica para execução de obra ou serviço de características semelhantes.

6.1.7) A comprovação do vínculo empregatício será feita por meio de folha de registro e cópia da CTPS, caso o profissional seja proprietário ou sócio da empresa, a comprovação será por meio do contrato social, ou no caso de trabalhador autônomo, por meio de contrato de prestação de serviços.

6.1.8) A comprovação de que trata a letra “6.1.6”, será realizada através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo estar acompanhado de Acervo Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – (CREA).

6.1.09) Compromisso de que ao fim da execução da obra, fornecerá termo de garantia dos serviços executados de, no mínimo, 5 (cinco) anos.

6.1.10) O sujeito da comprovação da habilitação é aquele incumbido de executar os serviços.

6.1.11) Comprovante do recolhimento da caução de participação

7 – ENVELOPE 02 – PROPOSTA

7.1. O envelope 02 – PROPOSTA deverá conter a proposta propriamente dita, redigida em português, de forma clara e detalhada, isenta de emendas ou rasuras, devidamente datada, assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, contendo sob pena de desclassificação:

7.1.1. indicação da razão social, endereço completo e CNPJ do MF e Inscrição Estadual da proponente;

7.1.2. número do processo e da Tomada de Preços;

7.1.3. marca e/ou fabricante dos produtos, se for o caso;

7.1.4. preço, em moeda corrente nacional, praticado no último dia previsto para entrega da proposta, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária.

7.1.4.1. No preço proposto deverão estar incluídos todos os encargos e tributos decorrentes do fornecimento,

7.1.5 Condições de pagamento: em até 10 (dez) dias após liberação de cada medição.

7.1.6. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

7.1.7. Prazo de execução do objeto: 30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço;

7.1.8 – Data, assinatura e identificação signatário.

8 – CRITÉRIO PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1. Serão desclassificadas as propostas que: a) estiverem em desacordo com o Edital; b) apresentarem preços baseados nas outras propostas; c) não estiverem assinados pelo representante legal da empresa; d) com preços superiores aos praticados no mercado;

8.2. No caso de a proposta ser considerada inexeqüível a Comissão solicitará justificativa detalhada da composição dos custos para avaliação de viabilidade.

8.3. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outra, escoimada da causa que ensejou a desclassificação.

8.3.1 Classificação

8.3.1.1. Após o exame das propostas, a comissão fará a classificação das mesmas. Levando-se em conta o menor preço global, das que atendam integralmente ao Edital.

8.3.1.2. A classificação se fará pela ordem crescente dos preços;

8.3.1.3. No Caso de Empate, sem que haja micro-empresas ou empresas de pequeno porte classificadas, observar-se-á o disposto do § 2º do art. da Lei 8.666/93.

8.3.1.4. Na licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.3.1.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas empresas de pequeno porte sejam iguais até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor classificada.

8.3.1.6. Para efeito do disposto no item 8.3.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- a micro-empresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra “a”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei complementar nº 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresa de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela de primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.3.1.7. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 8.3.1.6., o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.3.1.8. O disposto nos itens acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.3.1.9. Persistindo o empate a classificação se fará por sorteio, que será realizado em convocando-se, previamente as empresas empatadas.

9 – PRAZO E CONDIÇÕES P/ ASSINATURA DO CONTRATO

9.1. Prazo para assinatura do contrato.

9.1.1. A adjudicatária deverá assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, da publicação da homologação do certame, junto ao Setor de Licitações, sito à Rua XV de Novembro nº 360 Município de Mococa, Estado de São Paulo.

9.1.2. Decorrido o prazo estipulado no subitem 9.1.1., se a adjudicatária não aceitar ou retirar o instrumento de contrato no prazo e condições estabelecidas, decairá do direito à mesma, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis;

9.1.3. É facultado à Administração transferir a adjudicação aos licitantes remanescentes, nas condições do artigo 64, § 2º da Lei Federal 8.666/93.

9.2. Condições para assinatura do contrato.

9.2.1. A adjudicatária deverá apresentar, até o 2º (segundo) dia que anteceder a assinatura do contrato os seguintes documentos:

9.2.1.2. Instrumento público ou particular de mandato, este último com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do estatuto ou contrato social;

9.2.1.3. Via quitada da guia de Anotações de Responsabilidade Técnica do ART, do CREA.

9.2.1.4. Carta de apresentação do responsável pela execução dos serviços, que responderá também perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.

9.2.1.5. A garantia contratual de acordo com o previsto no item 14, deste edital.

9.2.1.6. declaração fornecida pela licitante vencedora de que no final da execução da obra, fornecerá termo de garantia dos serviços executados de, no mínimo, 5 (cinco) anos.

9.2.2 Cópia do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho.

9.2.2.1. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.

9.2.2.2. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

9.2.2.3. Perfil Profissiográfico Previdenciário.

9.2.2.4. Atestado de Saúde Ocupacional, e fichas de controle da compra e entregas de EPI – Equipamentos de Proteção Individual.

9.2.2.5. Relação de todos os empregados da empresa que estarão executando os serviços objeto deste edital, devidamente assinado pelo representante legal da empresa, bem como cópias autenticadas das suas carteiras de trabalho que conste o nome do empregado e o devido registro, se for o caso;

9.2.2.6. A contratada deverá durante todo o período da execução contratual, apresentar, mensalmente à contratante, cópia dos recolhimentos do INSS e FGTS de seus empregados vinculados à execução contratual.

10. – DA DURAÇÃO DO CONTRATO

10.1. A duração do contrato será de 90 (noventa) dias, a contar do dia de sua assinatura.

10.1.1. Todos os prazos constantes do contrato são em dias corridos e em sua contagem excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

11. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1. Serão realizadas 1  (uma) medição, no final da execução dos serviços.

11.1.1. Se o dia determinado for feriado, sábado ou domingo, a medição deverá ocorrer no dia anterior ao estipulado.

11.2. A Contratada deverá efetuar a medição dos serviços executados e entregar à Administração ou seu preposto, que terá o prazo máximo de 03 (três) dias para confirmar o aceite e processar a mesma.

11.2.1. No caso da não aceitação da medição realizada, a Administração ou seu preposto devolverá à contratada para retificação, devendo esta, emitir nova medição no prazo de 03 (três) dias, A Administração e/ou seu preposto terá o prazo de 03 (três) dias para confirmar ou não o aceite.

12. – DO PREÇO E PRAZO DE EXECUÇÃO

12.1. O preço será o constante da proposta comercial apresentada pela licitante.

12.1.1. No preço referido no item 12.1., devem estar incluídos todos os custos e benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, inclusive o custo dos vigias diurnos e noturnos, de modo a constituírem a única e total contraprestação pela execução dos serviços e obras, objeto deste contrato.

12.1.2. . O pagamento será efetuado pela tesouraria municipal, em 15 (quinze) dias após a liberação de cada medição.

13. DO PAGAMENTO

13.1. As faturas deverão ser emitidas contra a Prefeitura Municipal de Mococa, pela Contratada, no primeiro dia subseqüente à comunicação do valor aprovado e terão vencimentos em até 10 (dez) dias após a liberação da medição apresentada ao Departamento de Obras da Prefeitura.

13.2. As faturas que apresentem incorreções, serão devolvidas ao emitente e seu vencimento ocorrerá em até 15 (quinze) dias, após a data de sua reapresentação.

13.3. Dos pagamentos devidos à contratada, serão descontados os valores de multas e/ou eventuais débitos daquela para com a Administração, mediante prévio aviso.

13.4. A presente despesa onerará o Elemento Econômico (4.4.90.51.99.00.00.00 -83 ) e por conta da dotação do orçamento do exercício de 2013.

14. – DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1. A adjudicatária deverá oferecer, a título de garantia do contrato, conforme o artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93, o montante de 5% (cinco por cento) do valor do mesmo, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

14.1.1. Caução em dinheiro ou título da dívida pública;

14.1.2. Fiança bancária;

14.1.3. Seguro-garantia.

14.2. Se a caução for prestada em título da dívida pública, deverá a vencedora apresentar no ato, relação dos mesmos.

14.3. A garantia prestada será liberada ou restituída após 15 (quinze) dias da emissão do Termo de Encerramento do Contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, ou pela rescisão do contrato, se esta ocorrer por culpa da contratante, após ser verificada a inexistência de quaisquer débitos.

14.4. Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, será notificada a contratada através de correspondência simples, para no prazo de 02 (dois) dias, complementar o valor caucional. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual, com a aplicação das penalidades previstas para descumprimento total da obrigação.

15. – DA FISCALIZAÇÃO

15.1. Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, objeto desta licitação, a Administração, através de seus servidores ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços executados.

15.1.1. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à quantidade e particularmente à qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas.

16. – DAS PENALIDADES

16.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia de defesa.

16.2. Pelo atraso injustificado na execução do contrato:

16.2.1. até 10 (dez) dias, multa de 0,5% (meio por cento), sobre o valor da obrigação por dia de atraso.

16.2.2. superior a 10 (dez) dias, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da obrigação por dia de atraso.

16.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato.

16.3.1. Multa de 20% (vinte por cento) calculados sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida;

16.3.2. Multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.

16.4. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 16.3.1. e 16.3.2. será o valor inicial do Contrato.

16.5. As multas previstas nesta seção não têm caráter compensatório, porém moratório, e conseqüentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Contratante.

16.6. A contratada responderá, pelo prazo de 5 (cinco) anos, pela qualidade, segurança e materiais empregados na obra, nos termos do art. 618 do código civil.

17. – DOS RECURSOS

17.1. Dos atos da Administração caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, os quais deverão ser dirigido ao Senhor Prefeito Municipal, através da Comissão Julgadora de Licitações, localizada à Rua XV de Novembro, nº 360, Município de Mococa SP, nos dias de expediente, no horário das 12:00 às 16:00 horas.

18. – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Além das disposições expressas deste edital, as propostas sujeitam-se à legislação vigente.

18.2. Integram o presente edital:

18.2..1. Minuta do contrato

18.2.2. Projetos;

18.2.3. Planilha Quantitativa e Orçamentária;

18.2.4. Memorial descritivo;

18.2.5. Modelo referencial de instrumento de credenciamento

18.2.8. Modelo de declaração para Microempresa (ME) e ou empresa de Pequeno Porte (EPP)

18.2.9. Modelo de declaração de cumprimento do disposto no Inciso XXXII do Artigo 7º da Constituição Federal

18.2..10. Termo de Ciência e notificação

18.3. 18.3. Os elementos técnicos essenciais à elaboração da proposta estarão disponíveis a partir do dia  19  de fevereiro de 2013,, no Setor de Licitações, sito à Rua XV de Novembro, nº 360 – 3º andar, no horário das 12h00min às 16h00min, nos dias úteis, mediante prévio agendamento.

18.4. A Visita Técnica é FACULTATIVA e poderá ser agendada até o ultimo dia útil anterior ao da abertura, junto ao Departamento de Obras da Prefeitura de Mococa, sito à Rua XV de Novembro, 360 – Centro - Mococa – SP, pessoalmente ou pelo telefone (19) 3656 9840, devendo ser realizada até o dia _05 demarço de 2013.

18.5. A visita técnica tem é facultativa, sendo que a efetivação da visita pressupõe que o mesmo tem pleno conhecimento do local e condições que serão executados os serviços, não podendo alegar posteriormente desconhecimento técnico ou qualquer motivo que impeça a execução dos serviços nas condições pactuadas ou que enseje aditamento financeiro ao contrato.

19 – DO HORÁRIO E LOCAL DE OBTENÇÃO DE ESCLARE-CIMENTOS

19.1 O edital poderá ser consultado e obtido via internet, no sitio www.mococa.sp.gov.br (com exceção dos anexos, memorial descritivo, planilha de orçamento de materiais e mão de obra, cronograma financeiro e projetos de construção e de contenção das galerias) que deverão  ser retirados diretamente na Prefeitura Municipal de Mococa, junto ao setor de Licitações e mediante recolhimento da taxa de R$ 20,00 (vinte) reais, destinada à cobertura de despesas reprográficas, no endereço mencionado no preâmbulo, até o último dia designado para recebimento dos envelopes, local onde poderão ser prestados os esclarecimentos julgados necessários.

19.2. Os esclarecimentos serão fornecidos pelo Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Mococa, sito à Rua XV de Novembro, 360, nos dias úteis das 12h00min às 16h00min, através do telefone 0xx19 3656-9800 até o penúltimo dia designado para a abertura dos envelopes contendo a “Documentação” e “Proposta Comercial”.

19.3. Os esclarecimentos e questionamentos, referentes ao edital, deverão ser solicitados através de comunicação escrita, e prestados pela Comissão Julgadora de Licitações, situada no mesmo endereço acima mencionado, nos dias úteis, das 12:00 às 16:00 horas ou pelo fone (0XX)19 3656-9813 ou 36569801.

Mococa, 14 de fevereiro de 2.013

_______________________________

## MARIA EDNA GOMES MAZIERO

Prefeito Municipal

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, neste ato representada por seu Prefeito Municipal .................................................................................., brasileiro, solteiro,  portador do RG Nº.................................................................. e do CPF Nº .........................................................., residente e domiciliado nesta cidade de Mococa à ....................................................................., doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado, a empresa .......................

...................................................................................................................................................................., firma estabelecida à ..........................................................................................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o   Nº ........................................... e Inscrição Estadual Nº.................................................., representada neste ato por ...................................................................................................................................................., portador do CPF.......................................................... e do RG.........................................................., residente e domiciliado à............................................................................................................................................, doravante denominado CONTRATADO, tem entre si certo e ajustado o presente contrato para contratação de empresa para execução Prestação de Serviços para execução de muro de arrimo de concreto estrutural com fornecimento de matérias e mão de obra, no Município de Mococa SP, conforme cláusulas e condições a seguir transcritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA obriga-se a executar as obras com a contratação de empresa para Prestação de Serviços para execução de muro de arrimo de concreto estrutural com fornecimento de matérias e mão de obra, conforme proposta apresentada na Tomada de Preços nº 000/2013 Processo 000/2013, que fica fazendo parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DAS OBRAS

2.1. A ordem de serviço ficará à cargo de Departamento de Obras da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3.1. O presente Contrato terá vigência de 30 (trinta) dias, a partir da emissão da ordem de serviço.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E VALOR DO CONTRATO

4.1. A CONTRATADA pagará a importância de R$ ........... (........................) de forma parcelada de acordo com as medições dos serviços executados.

4.2. A presente despesa onerará o Elemento Econômico (4.4.90.51.99.00.00.00 - 393) e à conta da dotação do orçamento do exercício de 2013.

CLÁUSULA QUINTA – DAS MEDIÇÕES

5.1. Serão realizadas 01_(uma medições, no final da execução do contrato.

5.1.1. Se o dia determinado for feriado, sábado ou domingo, a medição deverá ocorrer no dia anterior estipulado.

5.2. A Contratada deverá efetuar a medição dos serviços executados e entregar à Administração ou seu preposto, que terá o prazo máximo de 03 (três) dias para confirmar o aceite e processar a mesma.

5.2.1. No caso da não aceitação da medição realizada, a Administração ou seu preposto devolverá à contratada para retificação, devendo esta, emitir nova medição no prazo de 03 (três) dias, A Administração e/ou seu preposto terá o prazo de 03 (três) dias para confirmar ou não o aceite.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado pela tesouraria municipal, em 15 (quinze) dias após a liberação de cada medição.

6.2. As faturas que apresentem incorreções serão devolvidas ao emitente e seu vencimento ocorrerá em até 15 (quinze) dias, após a data de sua reapresentação.

6.3. Dos pagamentos devidos à contratada, serão descontados os valores de multas e/ou eventuais débitos daquela para com a Administração, mediante prévio aviso.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES

7.1. Os preços são fixos e irreajustáveis nos termos da Lei que implantou o Plano Real.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRA-TANTES

8.1. São obrigações da CONTRATADA:

8.1.1. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, em qualquer hipótese, empregados da Contratada intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.

8.1.2. Obriga-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.

8.1.3. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.

8.1.4. Manter na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.

8.1.5. Apresentar no dia do pagamento a quitação para com a seguridade Social (CND) e FGTS acompanhado da relação dos funcionários que trabalham na Obra.

8.1.6. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.

8.1.7.  Efetuar o pagamento do Imposto sobre serviços de Qualquer Natureza – ISS, originado da prestação dos serviços mencionados na Cláusula Primeira, na Tesouraria do Município de Mococa.

8.1.8. É vedada a sub contratação total do objeto deste contrato, a associação do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão, ou incorporação.

8.1.9. Compromisso de que ao final da execução da Obra, fornecer termo de garantia das obras executados de, no mínimo por 5 (cinco) anos.

8.1.10. Cópia do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho.

8.1.10.1. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.

8.1.10.2. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

8.1.10.3. Perfil Profissiográfico Previdenciário.

8.1.10.4. Atestado de Saúde Ocupacional, e fichas de controle da compra e entregas de EPI – Equipamentos de Proteção Individual.

8.2. São obrigações da CONTRATANTE:

8.2.1. Entregar as medições na data estabelecida na cláusula quinta ou atestar o recebimento das obras.

8.2.2. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no item 6.1.1, cumprindo o disposto no item 6.1 da cláusula sexta.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução dos trabalhos da CONTRATADA será exercida pela CONTRATANTE, através de agente por ela designado, o qual poderá, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo de 5 (cinco) dias, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA para aplicação das penalidades previstas neste Contrato.

9.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste Contrato, serão registradas, pela CONTRATANTE, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1. A rescisão contratual poderá ser:

10.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados a seguir:

10.1.1.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

10.1.1.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificação e prazos;

10.1.1.3. a lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando a CONTRATANTE a comprovar a falta de interesse da CONTRATADA;

10.1.1.4. o atraso injustificado no início dos serviços;

10.1.1.5. a sub contratação total do seu objeto, a associação do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no instrumento convocatório e no contrato.

10.1.1.6. o desatendimento das determinações regulares do agente designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim, como a de seus superiores;

10.1.1.7. o comprometimento reiterado de faltas na sua execução;

10.1.1.8. a decretação de falência ou instauração de insolvência civil;

10.1.1.9. a dissolução da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO;

10.1.1.10. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

10.1.1.11. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do órgão CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.1.12. ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

10.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja conveniência da CONTRATANTE.

10.1.3. Em caso de rescisão enumerada abaixo, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido.

10.1.3.1. A suspensão de sua execução por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões, que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao CONTRATADO nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

10.1.3.2. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrente de serviços ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que, sua decisão deverá ser comunicada por escrito à CONTRATANTE.

10.1.4. A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos acarreta as seguintes conseqüências:

10.1.4.1. Assunção imediata do objeto contratado, no estado e local em que se encontrar, por ato da CONTRATANTE;

10.1.4.2. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade;

10.1.4.3. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE e dos valores das multas e indenizações a ela devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia de defesa:

11.2. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato:

11.2.1. até 10 (dez) dias, multa de 0,5% (meio por cento), sobre o valor da obrigação por dia de atraso.

11.2.2. superior a 10 (dez) dias, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da obrigação por dia de atraso:

11.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato:

11.3.1. multa de 20% (vinte por cento), calculado sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida;

11.3.2. multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.

11.4. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 11.3.1. e 	11.3.2. será o do valor inicial do Contrato.

11.4.1. As multas previstas nesta cláusula não tem caráter compensatório, porém moratório e, conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Mococa para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento do presente Contrato.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Fazem parte integrante do presente Contrato, independente de transcrição, as condições estabelecidas no Instrumento Convocatório e as normas da Lei 8.666/93.

E por estarem certos e combinados, as formas das cláusulas acima transcritas, assinam o presente em três vias, de igual teor para a mesma finalidade de direito na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram.

Mococa, ....... de ................ de 2.013

______________________________

Contratante

_____________________________

Contratado

Modelo referencial de instrumento de credenciamento

Este documento deve ser entregue ao Presidente e aos membros da Comissão de Licitações equipe de apoio juntamente com os envelopes (APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES)

(papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, a empresa ......, C.N.P.J. ........... com sede na........, através de seu representante legal infra-assinado, credencia Sr. ........., portador da cédula de identidade nº ......... , expedida pela SSP/SP, outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública da Tomada de Preços nº ......., em especial ara formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.

(Representante(s) legal(is) com carimbo da licitante.

Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada. Usar papel timbrado da empresa ou carimbar

com o CNPJ.)

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA (ME) E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

Esta declaração deve ser entregue à Comissão de Permanente de Licitações membros da Comissão de Licitações equipe de apoio juntamente com os envelopes (APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES)

(A ausência desta declaração impedirá a identificação da licitante como beneficiária do tratamento favorecido e diferenciado a que se refere os artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006)

A empresa ___________________________________________________, com sede à ____________________________, nº_____, bairro______________________, na cidade de ___________________, Estado de ______________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _________________________, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)_____________________________, cargo__________________________, portador(a) do CPF Nº_________________ e do RG nº_________________, DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e penas previstas no edital, ser uma .........(Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte) nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate  e de obter prazo para a comprovação da regularidade fiscal no âmbito e nos termos da referida Tomada de Preços.

________________________ de ________________________de 2013.

(Local)                                    (dia)                       (Mês)

____________________________________

(Representante(s) legal(is) com carimbo da licitante.

Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada. Usar papel timbrado da empresa ou carimbar

com o CNPJ.)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXII DO ARTIGO 7º DA  CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

(Esta declaração deve ser entregue ao Presidente e ao membros da Comissão de Licitações equipe de apoio juntamente com os envelopes (APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES)

(nome do licitante) declara a quem possa interessar, sob as penas da lei, que:

Para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1.999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Mococa, ....... de .................. de 2013

(Representante(s) legal(is) com carimbo da licitante.

Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada. Usar papel timbrado da empresa ou carimbar

com o CNPJ.)

Termo de ciência e notificação

# INSTRUÇÃO Nº 01 e 02/2004

# TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAÇÃO

MUNICIPIO de MOCOCA

Órgão e Entidade: Prefeitura Municipal de Mococa

Contrato nº .............................................

Objeto: ....................................................

Contratante: Prefeitura Municipal de Mococa

Contratada: ...............................................

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do  Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS  para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Mococa, __ de  _________________ de 2013

__________________________

## MARIA EDNA GOMES MAZIERO

Prefeito Municipal

________________________________

Contratante